## Slide 1: Aplikacja FitClub
Wykonali: Piotr Jadczak, Maciej Bażak

## Slide 2: Wykorzystane technologie
Aplikacja partnerska dla klubów fitness/siłowni/obiektów sportowych za pomocą której użytkownicy mogliby zapisywać się na zajęcia/atrakcje oferowane przez te podmioty.
Cel aplikacji
Backend: Java, Spring Boot Framework with Thymeleaf
Frontend: HTML5, CSS, Javascript
SCRUM: Jira

## Slide 3: Aspekt badawyczy
Praktyczne wykorzystanie metody zarządzanie projektem SCRUM. Szczegółowe planowanie i rejestrowanie sprintów, przydział tasków, notatki z regularnych spotkań o postępach w realizacji projektów, backlogi).
Co osiągneliśmy
+ podział projektu na 7 sprintów (do 2 tyg)
+ przypisywanie zadań dla każdej osoby do wykonania w czasie sprintu
+ backlog składający się z wykonanych 59 zadań
- brak oszacowanie czasowego/trudności dla zadań
- brak notatek ze spotkań (grupa po miesiącu zmniejszyła się do 2 osób)

## Slide 4
Chart: Liczba zadań wykonana przez osobę
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Piotr | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 8 | 1
Maciej | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5
Karol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 5: Schemat bazy danych

## Slide 6: Diagram przypadków użycia